项目日报

| 项目名称： | 管家婆-家庭收支管理系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组长： | 陈欧博 | 联系方式： | 19730555141 |
| 项目成员： | 第 B 组（24050421陈欧博 24050422林崇鑫 24050423吴宇豪 24050424卞梁丞 24050425洪寅豪） |  |  |
| 所 属 日： | 2026.09.01─2026.09.01 |  |  |

本日工作进展情况：

| 序号 | 工作内容 | 计划 完成时间 | 责任人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目需求分析 | 9.01 | 陈欧博 | 完成100% |
| 2 | 项目设计方案 | 9.02 | 林崇鑫 | 完成30% |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

本日取得的成果：

- 项目需求分析文档。

- 设计方案草稿。

项目组成员工作描述：

- 陈欧博：统筹需求分析阶段任务分配与进度管控，协调组员沟通，把控项目整体方向。

- 研读课程项目要求，组织小组需求评审，管理需求版本，衔接后续系统设计工作。

- 2）林崇鑫：站在家庭用户角度梳理收支、资产管理完整业务流程，区分基础功能与拓展功能边界。梳理收支分类、消费场景等业务细节，绘制业务流程图，整理业务疑问供小组讨论。

- 3）吴宇豪：拆解系统各个功能模块，编写功能需求，严格区分统计功能与数据分析功能。

- 梳理业务录入字段，绘制用例图与用例规约，明确用户和系统的交互逻辑。

- 4）卞梁丞：梳理性能、易用性、浏览器适配等非功能需求，确定 ECharts 可视化展示相关要求。梳理开发技术、时间等项目约束，识别开发风险，区分优先实现功能和备选功能。

- 5）洪寅豪：整合各组员产出材料，编写完整的需求分析说明书，规范文档格式。对照课程要求核对需求完整性，根据评审意见修改文档，输出设计阶段参考材料。

项目组成员集中讨论沟通情况：

- 时间：2026.9.1  13:00~16:00。

- 地点：一教223。

- 参与人员：全体组员（陈欧博、林崇鑫、吴宇豪、卞梁丞、洪寅豪）。

- 讨论内容：项目需求分析与初步设计方案。

- 讨论结果：对项目需求完成初步分析。

项目延期情况及遗留问题：

无。

明日工作重点：

根据得出的项目需求分析，经过进一步细化后完成设计方案。

其他：

暂无。