项目日报

| 项目名称： | 管家婆-家庭收支管理系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组长： | 陈欧博 | 联系方式： | 19730555141 |
| 项目成员： | 第 B 组（24050421陈欧博 24050422林崇鑫 24050423吴宇豪 24050424卞梁丞 24050425洪寅豪） |  |  |
| 所 属 日： | 2026.09.02─2026.09.02 |  |  |

本日工作进展情况：

| 序号 | 工作内容 | 计划 完成时间 | 责任人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目设计方案完成 | 9.02 | 林崇鑫 | 100% |
| 2 | 代码仓库创建并加入组员 | 9.02 | 林崇鑫 | 100% |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

本日取得的成果：

- 项目设计方案文档。

- 项目代码仓库：https://github.com/2420424731-stack/325-。

项目组成员工作描述：

- 1）陈欧博：统筹项目整体进度与风险管控，主导系统总体架构、数据库方案的评审工作，把控设计方案整体方向。协调小组分工，梳理答辩要点，对接后续编码阶段任务安排，保障设计方案贴合课程实践要求。

- 2）林崇鑫：完成项目代码仓库搭建，梳理家庭收支与资产管理完整业务流程，输出业务流程图，参与技术方案讨论。结合业务场景确定多级收支分类设计思路，整理业务疑问，为数据库表结构、ER 图设计提供业务输入。

- 3）吴宇豪：拆解系统全部功能模块，区分统计功能与分析功能边界，梳理各个业务录入字段。参与 RESTful 接口设计，梳理用户与系统交互逻辑，完善用例图与用例规约，支撑后端接口开发工作。

- 4）卞梁丞：梳理性能、安全、易用性等非功能需求，确定 ECharts 可视化图表实现方案，完成开源项目调研工作。识别项目开发风险并制定对应应对策略，划分 P0/P1/P2 功能优先级，给出多套备选技术实现方案。

- 5）洪寅豪：汇总小组成员各项产出内容，编写完整的《管家婆─家庭收支管理系统》系统设计方案文档。对照课程要求校验文档完整性，统一文档格式与目录结构，整理附录、代码规范、开发计划等配套材料。

项目组成员集中讨论沟通情况：

- 时间：2026.9.2  13:00~16:00。

- 地点：一教223。

- 参与人员：全体组员（陈欧博、林崇鑫、吴宇豪、卞梁丞、洪寅豪）。

- 讨论内容：项目设计方案。

- 讨论结果：完成项目设计方案，创建并加入代码仓库。

项目延期情况及遗留问题：

无。

明日工作重点：

根据得出的项目设计方案，分配任务后开展编码工作。

其他：

暂无。